新見積管理システム

要件定義書

| 作成者 | 山田 太郎 |
| --- | --- |
| 作成日 | 2025/12/09 |
| 最終更新日 | 2025/12/19 |
| 文書番号 | NKS-100001 |

株式会社 サンプルシステム

目次

1.	業務要件	2

1-1.	システム化の背景	2

1-2.	システム化の目的	2

1-3.	システム化の範囲	3

1-4.	現状（As-Is）	3

1-5.	改善後の姿（To-Be）	3

2.	利用者・権限	3

2-1. 利用者区分	3

3.	機能要件	3

3-1. 機能一覧	3

3-2. 機能詳細	4

4.	非機能要件	4

4-1. 性能要件	4

4-2. セキュリティ要件	4

4-3. 可用性	4

5.	外部インターフェース	4

5-1. 顧客マスタ取り込み	4

6.	データ項目定義	4

7.	リスク・課題	5

8.	未確定事項（TBD）	5

9.	改訂履歴	5

業務要件

  - システム化の背景

当社の営業部門では、見積作成業務が担当者ごとに個別管理されており、最新版の不一致、承認漏れ、作業遅延といった問題が発生している。

これらの課題を解消するため、標準化された見積管理システムの構築が必要となった。

  - システム化の目的

本システムの導入により、見積作成の標準化と承認フローの一元管理を実現し、作業時間の削減と情報共有の精度向上を図る。

  - システム化の範囲

[対象範囲]

営業部による見積作成業務

承認フローの整備

顧客・商品マスタの参照

既存システムとの簡易連携（CSV取り込みのみ）

[対象外]

複雑な在庫管理機能

価格自動決定アルゴリズム

  - 現状（As-Is）

    - 担当者ごとに Excel で見積台帳を管理

    - バージョン管理がされておらず、最新版が不明確

    - 承認プロセスがメールや口頭ベースで非効率

    - 誤入力による差し戻しが頻発

  - 改善後の姿（To-Be）

    - システム上で統一された見積フォームを使用

    - 承認フローをワークフロー化し遅延を解消

    - 過去の見積データを検索・再利用可能

    - 管理者はダッシュボードで進捗を可視化

利用者・権限

2-1. 利用者区分

| 利用者区分 | 役割 |
| --- | --- |
| 一般ユーザー | 見積作成、申請 |
| 承認者 | 見積の承認・差戻し |
| 管理者 | ユーザー管理、マスタ管理、進捗確認 |

機能要件

3-1. 機能一覧

| 機能ID | 機能名 | 概要 | 利用者 |
| --- | --- | --- | --- |
| F-001 | 見積作成 | 顧客・商品情報を基に見積を作成する | 営業担当 |
| F-002 | 承認ワークフロー | 申請・承認・差戻しを行うワークフロー | 営業・管理者 |
| F-003 | 過去見積検索 | 過去データを条件検索できる | 全ユーザー |
| F-004 | 商品マスタ参照 | マスタ登録された商品情報を参照する | 営業担当 |
| F-005 | ダッシュボード | 承認状況や進捗を一覧で表示 | 管理者 |

3-2. 機能詳細

F-001 見積作成

- 顧客情報（顧客名・担当者・住所）の入力

- 商品の検索・追加、数量・単価の登録

- 自動計算機能（小計・税額・合計）

- PDF 出力、メール送付機能

F-002 承認ワークフロー

- 申請→承認→確定の3ステップ

- 差戻し理由の記入を必須化

- 承認時メール通知を自動送信

非機能要件

4-1. 性能要件

- 1,000件の見積データに対し検索応答時間 1 秒以内

4-2. セキュリティ要件

- 権限管理の実装

- 通信経路の HTTPS 暗号化

4-3. 可用性

月間稼働率 99.5%以上

システムメンテナンスは深夜帯に実施

外部インターフェース

5-1. 顧客マスタ取り込み

- 営業管理システムから CSV ファイルを取り込み

- 必須項目（顧客名・コード・部署）のバリデーションを実施

データ項目定義

| 項目名 | データ型 | 桁数 | 必須項目 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 顧客名 | 文字列 | 100 | 必須 | 全角対応 |
| 電話番号 | 文字列 | 20 | 必須 | ハイフン許容 |
| 商品コード | 文字列 | 20 | 必須 | マスタ参照 |
| 数量 | 数値 | 5 | 必須 | 1～99999 |

リスク・課題

| No | 内容 | 影響 | 対策 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 承認フローの遅延 | 業務遅延 | 通知機能で抑制 |
| 2 | マスタ整備不足 | 誤入力発生 | 事前のマスタ登録強化 |

未確定事項（TBD）

| 項目 | 検討内容 | 確定予定日 |
| --- | --- | --- |
| 商品分類 | カテゴリ階層の構成 | 〇月〇日 |
| 承認経路 | ２段階か３段階か | 〇月〇日 |

改訂履歴

| 版数 | 日付 | 内容 | 担当 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2025/10/1 | 初版作成 | システム部 |
| 1.1 | 2025/10/20 | 承認フロー仕様の更新 | システム部 |